}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jean Garcia |
| --- | --- |
| Rut | 18.185.521-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

| Nombre estudiante | Jean Garcia |
| --- | --- |
| Rut | 18.185.521-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

| Nombre estudiante | Jean Garcia |
| --- | --- |
| Rut | 18.185.521-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CITT Stock |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y Diseño, Ingeniería de Software, Gestión y Datos. |
| Competencias | Programación de Software, Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos, Arquitectura de Software, Calidad de Software, Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos, Inteligencia de Negocios (BI), Gestión de Proyectos Informáticos e Internacional en Inglés Intermedio Alto. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) de Duoc UC San Bernardo enfrenta una problemática crítica de gestión: la entrega y préstamo de insumos, herramientas y equipos fijos se realiza sin un registro automatizado. Esta situación genera desorganización, falta de trazabilidad en tiempo real sobre los responsables de los activos y pérdidas frecuentes. El proyecto CITT Stock se ubica en el CITT de la sede San Bernardo. Impacta directamente a la administración del centro (Paz Morales Saavedra), a los Alumnos Líderes que operan entregas y a una comunidad de aproximadamente 300 usuarios globales/estudiantes de distintas escuelas (Informática, Construcción, Mecánica, Administración, Salud, Turismo y Naturaleza). El aporte de valor consiste en digitalizar y automatizar el ciclo de vida de los inventarios mediante la integración de códigos QR, control estricto de casilleros, conversión automatizada de insumos consumibles (kg a g) y seguimiento de órdenes de mantenimiento. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar una solución software web Full Stack parametrizable que centralice la trazabilidad de inventarios, préstamos, devoluciones y bajas de stock. La solución aborda la problemática mediante un control de acceso por roles (Administrador, Alumno Líder y Usuario Global), un módulo de registro de movimientos presenciales con asignación de casilleros y escuelas, autogeneración de códigos QR por categoría base (Mobiliario, 3D, Talleres, Equipamiento) y un panel analítico para el control operativo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | - El proyecto CITT Stock se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere la aplicación integrada de todas sus competencias certificables: - Análisis de Requerimientos y Gestión de Proyectos: Necesarias para el levantamiento de reglas de negocio con la contraparte institucional y la planificación por fases del desarrollo. - Modelos de Datos y Programación de Software: Requeridos para diseñar la base de datos relacional y codificar las capas backend y frontend que procesan las transacciones y conversiones matemáticas de consumibles. - Calidad y Arquitectura de Software: Esenciales para estructurar componentes escalables e implementar pruebas de validación en los flujos de préstamos. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se enfocan en la Ingeniería de Requerimientos, el Análisis de Datos / BI y la Gestión de Proyectos TI en entornos globales. CITT Stock refleja estos intereses al permitirme liderar el diseño funcional de un sistema real. Además, responder a este desafío me permite dar el salto desde la etapa pura documental realizada en proyectos anteriores hacia la codificación efectiva y despliegue del software, fortaleciendo mi perfil profesional para postular a roles de analista funcional o Project Manager Junior. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo es factible dentro del semestre académico por los siguientes factores: - Duración y Carga Horaria: Las 18 semanas de la asignatura Capstone brindan el tiempo suficiente para completar las fases de desarrollo e integración. - Recursos y Alcance: Se dispone de maquetas/mockups aprobadas, tecnologías web de libre acceso (HTML5, Tailwind CSS, JavaScript, SQL, Git/GitHub) y equipamiento de la sede. - Facilitadores: Comunicación directa y constante mediante reuniones semanales con la contraparte (Paz Morales Saavedra) para validar entregables. - Factores de Riesgo y Mitigación: Posibles desviaciones en los tiempos de codificación se mitigarán ajustando el backlog bajo una metodología de trabajo incremental por sprints. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar la plataforma web CITT Stock para la gestión, trazabilidad y control centralizado de inventarios, préstamos, mantenimientos e insumos consumibles del CITT Duoc UC San Bernardo durante el periodo académico. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y documentar las reglas de negocio y requerimientos del sistema junto a la contraparte institucional. - Diseñar e implementar el modelo de datos relacional y la arquitectura web para soportar la gestión de activos, usuarios por rol y ubicaciones. - Codificar los módulos de registro de movimientos (préstamos, devoluciones, entregas definitivas), gestión de casilleros y control de consumibles con conversión de unidades (kg/g). - Integrar la generación automática de códigos QR por categoría y el módulo de órdenes de trabajo para mantenimiento preventivo y correctivo. - Ejecutar pruebas de calidad de software y validación funcional sobre la plataforma desplegada previo al cierre de la asignatura. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una adaptación de la metodología ágil Scrum con ciclos iterativos e incrementales. El trabajo se dividirá en tres etapas principales sincronizadas con las fases de la asignatura: - Fase de Definición y Arquitectura: Formalización del Backlog de requerimientos a partir de los acuerdos con Paz Morales Saavedra y diseño del modelo Entidad-Relación. - Fase de Desarrollo Incremental: Construcción modular dividida en Sprints (Módulo de Usuarios y Autenticación -> Gestión de Activos y QR-> Transacciones de Préstamos/Casilleros-> Mantenimiento y Reportes). - Fase de Pruebas y Cierre: Pruebas de integración, corrección de hallazgos y despliegue del sistema. Gestión de Comunicación: La comunicación con la contraparte será directa y constante mediante reuniones semanales de seguimiento para presentar avances sobre los componentes programados, ajustar detalles de la lógica de negocio y validar los entregables.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Requerimientos y Diseño | Documento formal que consolida las reglas de negocio, roles, mockups aprobados y el Modelo Entidad-Relación de la base de datos. | Garantiza que la arquitectura y la lógica de negocio estén validadas por la contraparte antes de intensificar la codificación. |
| Avance | Repositorio de Código (Sprint Backend/Frontend) | Repositorio Git con los commits que demuestran la estructuración del proyecto, base de datos e interfaces maquetadas. | Permite verificar el avance real del desarrollo del software y la aplicación de estándares de programación. |
| Final | Matriz y Reporte de Pruebas de QA | Registro de ejecución de casos de prueba unitarios e integrales sobre las funcionalidades del sistema. | Demuestra la calidad, estabilidad y correcto funcionamiento de las reglas de negocio programadas. |
| Final | Plataforma Web CITT Stock Desplegada | Software funcional y operando con la generación de QR, módulo de casilleros y transacciones de stock. | Constituye el producto final integrado que da cumplimiento al objetivo general del proyecto Capstone. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y Planificación de Requerimientos | Levantamiento y Validación de Requerimientos | Definición de reglas de negocio, roles y maquetas con la contraparte. | Informe Toma Requerimientos, Mockups | Semanas 1 a 3 | Arianette Pavez | Facilitador:Disposición de la contraparte para reuniones semanales. |
| Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos | Diseño e Implementación de Base de Datos | Modelado del esquema relacional para activos, casilleros, consumibles y registros. | Motor SQL, Workbench/DBeaver | Semanas 4 a 6 | Equipo de trabajo | Obstaculizador: Complejidad en la lógica de conversión de unidades (kg/g). |
| Programación y Arquitectura de Software | Desarrollo Backend de Lógica de Negocio | Programación de APIs para préstamos, devoluciones, bajas y órdenes de trabajo. | IDE, Node.js/Python, Git | Semanas 7 a 10 | Equipo de trabajo | Facilitador: Reglas de negocio bien delimitadas en la Fase 1. |
| Programación e Inglés Intermedio Alto | Integración Frontend y Módulo QR | Construcción de interfaz de usuario con lector QR y parametrización. | Tailwind CSS, JS, Librería QR | Semanas 11 a 13 | Equipo de trabajo | Obstaculizador: Integración del escáner QR con cámaras de dispositivos variados. |
| Calidad de Software | Pruebas de Software y Ajustes Finales | Ejecución de casos de prueba funcional, corrección de errores y despliegue. | Entorno de Pruebas, Formato QA | Semanas 14 a 16 | Equipo de trabajo | Facilitador: Disponibilidad de usuarios para pruebas funcionales. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y Validación de Requerimientos | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e Implementación de Base de Datos |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend (APIs y Lógica de Negocio) |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend e Integración QR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de Software (QA) y Ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Cierre, Informe Final y Presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.